Камчатский край

Администрация городского округа «поселок Палана»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2022  №  161

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от 20.11.2017 № 215 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана»

В целях приведения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана», утвержденной постановлением Администрации городского округа «поселок Палана» от 20.11.2017 № 215 в соответствие с государственной программой Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П, а также руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальную программу ««Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана», утвержденной постановлением Администрации городского округа «поселок Палана» от 20.11.2017 № 215 изложить в редакции согласно приложению.

2. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджета городского округа «поселок Палана» на соответствующий финансовый год.

3. Отделу правовой организационно-кадровой работы Администрации городского округа «поселок Палана» разместить на официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее постановление.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа «поселок Палана».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

| Глава городского округа «поселок Палана» | И.О. Щербаков |
| --- | --- |

|  | - Приложение к постановлению Администрации городского округа «поселок Палана» - от 20.05.2022 № 161 |
| --- | --- |
|  | - Приложение к постановлению Администрации городского округа «поселок Палана» от 20.11.2017 № 215 |

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана»

2022 год

| ПАСПОРТ |  |
| --- | --- |
| муниципальной программы |  |
| «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |  |
| (далее - Программа) |  |
| Муниципальный заказчик Программы: | Администрация городского округа «посёлок Палана»; |
| Ответственный исполнитель Программы: | Администрация городского округа «посёлок Палана» |
| Исполнители Программы: | Администрация городского округа «посёлок Палана»; Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «посёлок Палана; |
| Участники Программы: | МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана»; |
| Подпрограммы Программы: | 1) подпрограмма 1 «Современная городская среда в городском округе «поселок Палана» 2) подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа «поселок Палана» |
| Цели Программы: | повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа «поселок Палана»; |
| Задачи Программы: | 1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа «поселок Палана»; 2) повышение уровня благоустройства общественных территорий (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) городского округа «поселок Палана»; 3) обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов к благоустройству городского округа «поселок Палана». |
| Целевые индикаторы (показатели) Программы: | - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в городском округе «поселок Палана»; - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в городском округе «поселок Палана»; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском округе «поселок Палана»; - общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в городском округе «поселок Палана»; - общая площадь отремонтированных придомовых проездов в городском округе «поселок Палана»; - доля реализованных проектов (мероприятий) благоустройства территорий от запланированных к реализации в течении планового года. |
| Этапы и сроки реализации Программы: | - в один этап с 2018 по 2024 год. |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований Программы: | В период с 2021 по 2024 годы: Всего: 24 671,56828 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 6 076,21064 тыс. руб.; краевой бюджет: 12 527,36127 тыс. руб., местный бюджет: 6 067,99637 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. в том числе: 2021 год – 5 548,38231тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 1 502,85144 тыс. руб., краевой бюджет: 107,82043 тыс. руб., местный бюджет: 3 937,71044 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. 2022 год – 15 823,93999 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 1 470,00844 тыс. руб., краевой бюджет: 12 241,45428 тыс. руб., местный бюджет: 2 112,47727 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. 2023 год – 1 567,95605 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 1 470,00844 тыс. руб., краевой бюджет: 89,04328 тыс. руб., местный бюджет: 8,90433 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. 2024 год – 1 731,28993 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 1 633,34232 тыс. руб., краевой бюджет: 89,04328 тыс. руб., местный бюджет: 8,90433 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | Создание комфортных условий для проживания граждан в городском округе «поселок Палана» путем: 1) благоустройство всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве; 2) благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве; 3) благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков); 4) повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 5) повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам; 6) формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов; 7) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий. |

- 1. Общая характеристика сферы реализации Программы

1.1. Основным стратегическим направлением деятельности Администрации городского округа «поселок Палана» является обеспечение устойчивого развития территории городского округа «поселок Палана», которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой, модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

1.2. Благоустройство территорий представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территорий.

1.3. Для городского округа «поселок Палана» характерен низкий уровень благоустройства. Существующие элементы благоустройства дворовых и общественных территорий зачастую не отвечают современным требованиям строительных норм и потребностям населения, на значительной их части такие элементы благоустройства, как архитектурно-планировочная организация территории, вообще отсутствуют.

1.4. Повсеместно имеет место высокий уровень износа и разрушение дорожного полотна автомобильных дорог (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, не производится подсыпка и профилирование дорог с гравийным покрытием в необходимом объеме, что сказывается на качестве механизированной уборки улиц и дорог, особенно в зимний период.

1.5. Слабое развитие имеет уличное наружное освещение, зачастую оно ограничено лишь подсветкой проезжих частей главных улиц.

1.6. Детские игровые и спортивные площадки отсутствуют или имеют большой физический и моральный износ, а также не соответствуют современным стандартам. Дворовые пространства жилых многоквартирных домов необходимо обустраивать детскими и другими придомовыми площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

1.7. В последние годы не производятся работы по озеленению территорий. Большая часть зеленых насаждений находится в запущенном состоянии, деревья и кустарники нуждаются в замене, своевременной подрезке и дополнительном уходе.

1.8. Большинство объектов внешнего благоустройства городского округа «поселок Палана», таких как парки, скверы, заборы, ограждения, газоны, клумбы, пешеходные зоны, зоны отдыха, нуждаются в реконструкции и ремонте.

1.9. Зон отдыха, созданных на территориях городского округа «поселок Палана», явно недостаточно, в связи с чем, требуется обустройство дополнительных зон отдыха.

1.10. Назрела необходимость создания современного цветочного оформления городского округа «поселок Палана», установки элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установки дополнительных скамеек и урн.

1.11. До настоящего времени благоустройство дворовых и общественных территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. Существующее положение обусловлено рядом факторов: появление новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы.

1.12. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории городского округа «поселок Палана», не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Низкий уровень благоустройства населенных пунктов и состояние транспортной инфраструктуры, вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

1.13. Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения городского округа «поселок Палана».

1.14. Возникает необходимость комплексного программно-целевого подхода в решении проблем благоустройства городского округа «поселок Палана», конкретизации мероприятий, планированию первоочередных и перспективных работ для обеспечения комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

2. Основные цели, задачи и целевые показатели реализации

муниципальной программы

2.1. Целью реализации Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа «поселок Палана».

2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач, направленных:

1) на повышение уровня благоустройства дворовых и междворовых территорий (парков, скверов, набережных и т.д.), городского округа «поселок Палана» путем:

а) оценки физического состояния и уровня благоустройства всех дворовых территорий многоквартирных домов;

б) повышения уровня благоустройства всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;

в) повышения уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства);

г) формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым территориям многоквартирных домов;

д) повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;

2) на повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.), городского округа «поселок Палана», путем:

а) оценки физического состояния и уровня благоустройства всех общественных территорий;

б) повышения уровня благоустройства общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

в) формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям;

г) повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

3) на формирования единых ключевых подходов и приоритетов к благоустройству территорий городского округа «поселок Палана»: (автомобильные дороги общего пользования, элементы улично-дорожной сети, тротуары, парковки, дворовые проезды, уличные сети наружного освещения, благоустройство мест массового отдыха, элементов архитектуры ландшафта и прочие мероприятия).

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

3.1. Программа предусматривает реализацию следующих основных мероприятий, предусмотренных приложением № 1 к Программе.

1) по Подпрограмме 1 «Современная городская среда в городском округе «поселок Палана» – основных мероприятий в части:

а) реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, а также реализация мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц и;

б) реализации мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков).

2) по Подпрограмме 2 «Благоустройство территории городского округа «поселок Палана» - основных мероприятий в части:

а) ландшафтной организации территорий включая мероприятия по планировке территории, разработке проектов планировки территорий, устройству газонов, обустройству откосов, газонных дорожек, площадок, альпийских горок, мостиков, озеленению (разбивка новых цветников, посадка деревьев и кустарников, установка элементов вертикального озеленения), разработке проектной документации;

б) ремонта и устройства уличных сетей наружного освещения, восстановления систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, общественных территорий, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов, разработки проектной документации;

в) ремонта и реконструкции элементов ландшафтной архитектуры (подпорных стенок, лестниц, перил, барьерных ограждений, фонтанов), расчистки и обустройства русел ручьев, озер, устройства мостиков и переходов, установки и ремонта стел, памятных знаков, архитектурных композиций, рекламных стендов, устройства декоративного освещения;

г) приобретения строительно-дорожной и коммунальной техники, устройства площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретения мусоросборных контейнеров;

д) устройства новых и обустройства существующих мест массового отдыха населения, парков, скверов, береговой линии бухты (пляжи, подходы к воде), благоустройства мест захоронений, разработке проектной документации;

е) устройства новых и обустройства существующих детских, спортивных площадок, хозяйственных площадок с установкой малых архитектурных форм, разработки проектной документации;

ж) мероприятий по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, устройству открытой или закрытой систем водоотвода, разработке проектной документации;

з) иных мероприятий в сфере благоустройства территорий.

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной Программы приведена в приложении № 2 к настоящей Программе.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

- 5. Механизм реализации муниципальной программы

5.1. Реализация мероприятий Программы осуществляется в следующем порядке:

1) Утверждение постановлением Администрации городского округа «посёлок Палана» муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана»;

2) Формирование Администрацией городского округа «посёлок Палана» из представителей Администрации городского округа «посёлок Палана», Совета депутатов городского округа «поселок Палана», политических партий и движений, общественных организаций, в том числе общероссийских общественных организаций, занимающихся вопросами маломобильных групп населения (Всероссийской общество слепых, Всероссийское общество глухих, Всероссийской общество инвалидов), ГИБДД УМВД, управлений по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, объединений предпринимателей и иных лиц муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана», в компетенцию которой входит контроль за ходом реализации муниципальной программы, участие в утверждении итогов общественных обсуждений по выбору территорий, подлежащих благоустройству, перечня мероприятий, оценка дизайн-проектов, а также осуществление мониторинга за ходом работ по благоустройству.

3) Формирование Администрацией городского округа «посёлок Палана» муниципальной инвентаризационной комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территории городского округа «поселок Палана», нуждающихся в благоустройстве в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана».

4) Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий городского округа «поселок Палана», нуждающихся в благоустройстве в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана», в том числе индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, включают в себя:

а) составление паспортов инвентаризации;

б) подведение итогов инвентаризации;

в) заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве.

5) Организация, в целях учета предложений заинтересованных лиц и формирования очередности, ежегодного голосования по отбору дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, на которых планируется благоустройство, формируется с учетом мнения заинтересованных лиц. Очередность благоустройства определяется по критериям оценки поступивших предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

6) Включение в адресные перечни дворовых и общественных территорий городского округа «поселок Палана», территорий, планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана».

7) Проведения работ по образованию земельных участков придомовых и общественных территорий, которые включены в адресные перечни муниципальной программы.

8) Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проектов благоустройства каждой дворовой и общественной территории, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» осуществляется согласно Порядку, приведенному в приложении № 4.

- Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий разрабатываются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с:

- - СП 59.13330 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- - СП «136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»;

- - СП 137.13330.2012 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования»;

- - СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования»;

- - СП 140.13330 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения».

- Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий разрабатываются с учетом обеспечения синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в городском округе «поселок Палана» федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

9) Подготовка, и утверждение проектно-сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий.

10) Заключение муниципальных контрактов в целях благоустройства дворовых и общественных территорий.

11) Осуществление приемки выполненных работ.

5.2. Координатором реализации мероприятий Программы является отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа «поселок Палана».

5.3. Координатор организует мероприятия по реализации Программы, целевое и эффективное использование полученных на выполнение Программы финансовых средств.

5.4. Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений Администрации городского поселения, предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

5.5. Координатор в ходе реализации Программы:

- обеспечивает текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- обеспечивает контроль над выполнением мероприятий Программы;

- уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям, в соответствии с объемом выделяемых средств;

5.6. Исполнителями мероприятий программы являются юридические и физические лица, признанные победителями по результатам отбора заявок на предоставление субсидий, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

5.7. Координатор организует работу муниципальной общественной комиссии при приемке выполненных работ при реализации мероприятий Программы.

5.8. Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «поселок Палана» обеспечивает формирование земельных участков придомовых и общественных территорий, которые подлежат благоустройству и включены в адресные перечни муниципальной программы.

5.9. Финансовое управление Администрации городского округа «посёлок Палана» обеспечивает долевое финансирование Программы из бюджета городского округа, а также осуществляет контроль целевого использования денежных средств для реализации мероприятий Программы.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять   ответственный исполнитель муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием нормативного правового регулирования основных направлений муниципальной программы и недостаточно быстрым формированием механизмов и инструментов реализации основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к нецелевому или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджетных средств. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также зависимости ее успешной реализации от привлечения средств республиканского бюджета;

4) Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями на мировых финансовых рынках, приводящими к резким колебаниям на фондовых рынках Российской Федерации, а также возможными кризисными явлениями в экономике Российской Федерации и Камчатском крае, природными и техногенными катастрофами, стихийными бедствиями, что может привести к повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, снижению бюджетных доходов, потребовать осуществления непредвиденных дополнительных расходов бюджетных средств. Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию муниципальной программы.

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| Институционально-правовые риски: - отсутствие нормативного правового регулирования основных мероприятий Муниципальной программы; - недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий Муниципальной программы | умеренный | - принятие нормативных правовых актов муниципального образования пгт. Палана регулирующих сферу управления муниципальными финансами, муниципальным долгом муниципального образования пгт. Палана; - усиление контроля за осуществлением институционально-правовых преобразований в сфере управления муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования пгт. Палана |
| Организационные риски: - неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Муниципальной программы; - недостаточная гибкость и адаптируемость муниципальной программы к изменению ситуации на финансовых рынках и организационным изменениям органов муниципальной власти | умеренный | Повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей Муниципальной программы для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; - координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей, налаживание административных процедур для снижения данного риска, усиление контроля за ходом реализации Муниципальной программы |
| Финансовые риски: - дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию Муниципальной программы, зависимость от привлечения средств из краевого бюджета | высокий | Обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Муниципальной программы и муниципальным целевым программам, включенным в муниципальную программу, в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |
| Непредвиденные риски: - резкое ухудшение состояния экономики, ситуации на финансовых рынках вследствие финансового и экономического кризиса; - природные и техногенные катастрофы, стихийные бедствия | высокий | Осуществление мониторинга изменения ситуации на финансовых рынках и прогнозирования социально-экономического развития в двух вариантах с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |

Из вышеназванных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва выполнения Муниципальной программы. Поскольку в рамках   реализации муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Степень достижения планового значения индикатора (показателя) муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, рассчитывается по следующим формулам:

– для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

– для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

,

где:

– степень достижения планового значения индикатора (показателя) муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

– фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм,  достигнутое на конец отчетного периода;

– плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, достигнутое на конец отчетного периода.

Степень реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм рассчитывается по формуле:

,

где:

– степень реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

– степень достижения планового значения индикатора (показателя);

– количество индикаторов муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм

При использовании данной формулы, в случае если  больше 1, значение  принимается равным 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для муниципальной программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям без учета зарезервированных ассигнований по следующей формуле:

,

где:

– степень соответствия запланированному уровню затрат;

– фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

– плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

– зарезервированные ассигнования на реализацию муниципальной программы

Степень выполнения программных мероприятий характеризует долю реализованных мероприятий:

,

где:

– степень выполнения программных мероприятий;

– количество выполненных мероприятий;

– общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Эффективность использования средств бюджета сопоставляет выполненные мероприятия и израсходованные финансовые средства:

,

где:

– показатель эффективность использования средств бюджета;

– степень выполнения программных мероприятий;

– степень соответствия запланированному уровню затрат.

Степень реализации контрольных событий муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм оценивается как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

,

где:

– степень реализации контрольных событий;

– количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

– общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы), степени соответствия запланированному уровню затрат, степени выполнения программных мероприятий, степени реализации контрольных событий муниципальной программы (подпрограммы), как среднее значение, по следующей формуле:

где:

– эффективность реализации муниципальной программы;

– степень реализации муниципальной программы;

– степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы (подпрограммы);

– степень выполнения программных мероприятий;

– степень реализации контрольных событий муниципальной программы (подпрограммы).

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой, в случае если значение  составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается средней, в случае если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной, в случае если значение  составляет не менее 0,80.

В случае если значение  составляет менее 0,80, реализация муниципальной программы (подпрограммы) признается недостаточно эффективной.

| ПАСПОРТ |  |
| --- | --- |
| муниципальной подпрограммы 1 |  |
| «Современная городская среда в городском округе «поселок Палана» |  |
| (далее – Подпрограмма 1) |  |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1: | Администрация городского округа «посёлок Палана» |
| Исполнители Подпрограммы 1: | Администрация городского округа «посёлок Палана»; Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «посёлок Палана |
| Участники Подпрограммы 1: | МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана»; |
| Цели Подпрограммы 1: | повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа «поселок Палана» |
| Задачи Подпрограммы 1: | повышение уровня благоустройства дворовых и междворовых территорий, территорий общего пользования в городском округе «посёлок Палана» путем: 1) оценки физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения; 2) благоустройства всех дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве; 3) повышения уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 4) повышения уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам; 5) формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов; 6) повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий. |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы 1: | - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в городском округе «поселок Палана»; - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в городском округе «поселок Палана»; - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском округе «поселок Палана». |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1: | В один этап с 2018 по 2024 год |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований Подпрограммы 1: | В период с 2021 по 2024 годы: Всего: 6 488,65593тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 6 076,21064 тыс. руб.; краевой бюджет: 374,95027 тыс. руб., местный бюджет: 37,49502 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. в том числе: 2021 год – 1 621,45390 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 1 502,85144 тыс. руб., краевой бюджет: 107,82043 тыс. руб., местный бюджет: 10,78203 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. 2022 год – 1 567,95605 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 1 470,00844 тыс. руб., краевой бюджет: 89,04328 тыс. руб., местный бюджет: 8,90433 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. 2023 год – 1 567,95605 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 1 470,00844 тыс. руб., краевой бюджет: 89,04328 тыс. руб., местный бюджет: 8,90433 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. 2024 год – 1 731,28993 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 1 633,34232 тыс. руб., краевой бюджет: 89,04328 тыс. руб., местный бюджет: 8,90433 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1: | создание комфортных условий для проживания граждан в городском округе «поселок Палана», снижение социальной напряженности |

1. Общая характеристика, цели, задачи, механизмы реализации

Подпрограммы 1

1.1. Подпрограмма 1 реализуется с целью повышения качества и комфорта городской среды на территории городского округа «поселок Палана».

1.2 В Подпрограмме 1 используются следующие основные понятия:

Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Общественные территории - общественные пространства муниципального образования, которые постоянно доступны для населения в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки.

Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться резидентами и гостями муниципальных образований в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с учетом требований законодательства.

Заинтересованные лица - представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации.

1.3. Для достижения поставленной цели необходимо решение задач по повышению уровня благоустройства дворовых и междворовых территорий, а также территорий общего пользования путем:

1) оценки физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

2) благоустройства всех дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве;

3) повышения уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

4) повышения уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам;

5) формирования условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов;

6) повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

1.4. Реализация Подпрограммы 1 осуществляется в следующем порядке:

1) проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения в порядке, определенном приложениями 6 и 9 к Программе;

2) проведение инвентаризации общественных территорий в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 24.07.2017 № 290-П «Об утверждении порядка инвентаризации общественной территории в муниципальных образованиях в Камчатском крае»;

3) формирование перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией городского округа «поселок Палана» с целью приведения в соответствии с правилами благоустройства городского округа «поселок Палана», разработанными в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 N 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства поселений, городских округов, внутригородских районов» (далее - соглашение о благоустройстве объектов собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

4) формирование перечня объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов, подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) по решению Администрации городского округа «поселок Палана».

1.4. Целью проведения инвентаризации является определение дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, для включения в муниципальные программы, а также определения уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений о благоустройстве объектов собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

1.5. Реализация мероприятий Подпрограммы 1 предусматривает:

а) выполнить минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную программу, нуждающихся и подлежащих благоустройству (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн) при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

б) дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включенных в муниципальную программу, нуждающихся и подлежащих благоустройству (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, ремонт тротуаров, ремонт подпорных стен, устройство откосов, ремонт смотровых люков, решеток дождеприемников, озеленение территорий, ремонт ливневой канализации, площадок для установки мусоросборников, ремонт лестниц, расположенных в границах дворовых территорий.

Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется при выполнении следующих условий:

-принятия собственниками помещений в таком многоквартирном доме решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов от стоимости выполнения работ.

в) благоустройство территорий общего пользования, включенные в муниципальную программу по результатам общественных обсуждений.

Ежегодно проводится голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования, в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Камчатского края от 20.03.2019 № 132-П.

г) благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц не позднее 2024 года в соответствии с заключенными соглашениями;

д) благоустройство территорий, прилегающие к индивидуальным жилым домам и земельные участки, предоставленные для их размещения, за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (земельных участков) не позднее 2024 года в соответствии с заключенными соглашениями;

е) мероприятия по благоустройству городского парка.

1.6. В результате реализации мероприятий Подпрограммы 1 на территории городского округа «поселок Палана» планируется:

а) выполнить минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территориях многоквартирных домов, включенных в муниципальные программы, нуждающихся и подлежащих благоустройству;

б) благоустроить все территории общего пользования, включенные в муниципальную программу по результатам общественных обсуждений;

в) благоустроить объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц не позднее 2024 года в соответствии с заключенными соглашениями с Администрации городского округа «поселок Палана»;

г) благоустроить территории, прилегающие к индивидуальным жилым домам и земельные участки, предоставленные для их размещения, за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (земельных участков) не позднее 2024 года в соответствии с заключенными соглашениями о благоустройстве объектов собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

д) создать (восстановить, реконструировать) объекты централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов по решению Администрации городского округа «поселок Палана»;

е) обустроить места массового отдыха населения (городских парков).

2. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

2.1 Решение задач Подпрограммы 1 достигается путем реализации следующих основных мероприятий:

1) основное мероприятие 01 «Благоустройство дворовых территорий городского округа «поселок Палана».

Предусматривается реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

2) основное мероприятие 02 «Благоустройство общественных территорий городского округа «поселок Палана»

Предусматривается реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий.

3) основное мероприятие 03 «Благоустройство общественных территорий городского округа «поселок Палана», в том числе территории соответствующего назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)».

Предусматривается реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков).

4) Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Предусматривается реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, а также реализация мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц и мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений о благоустройстве объектов собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2.2 Для реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 обеспечивается проведение общественных обсуждений, по итогу которых формируются в том числе:

1) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ) (приложение № 5 к Программе). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном приложением № 6 к Программе;

2) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период (приложение № 7 к Программе). Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 24.07.2017 N 290-П «Об утверждении порядка инвентаризации общественной территории в муниципальных образованиях в Камчатском крае»;

3) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями о благоустройстве объектов собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (приложение № 8 к Программе). Физическое состояние таких территорий и необходимость их благоустройства определяется по результатам инвентаризации территорий, проведенной в порядке, установленном приложением № 9 к Программе;

4) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений о благоустройстве объектов собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Проведение такой инвентаризации осуществляется в порядке, установленном приложением № 9 к Программе;

2.3 Для реализации основных мероприятий Подпрограммы 1 обеспечивается ежегодное проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования.

2.4 Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в форме финансового и (или) трудового участия.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории:

1) в рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий - доля участия определяется, как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 15%;

2) в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов - доля участия определяется, как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 50%, в случае если заинтересованными лицами не определен иной размер доли участия.

3. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов:

Визуализированный перечень элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома представлен в приложении № 10 к настоящей Программе.

Внешний вид элементов, представленных в перечне является рекомендательным, данный перечень может быть дополнен иными элементами благоустройства, необходимость которых будет выявлена в ходе реализации программы.

| ПАСПОРТ |  |
| --- | --- |
| муниципальной подпрограммы 2 |  |
| «Благоустройство территории городского округа «поселок Палана» |  |
| (далее – Подпрограмма 2) |  |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2: | Администрация городского округа «поселок Палана» |
| Исполнители Подпрограммы 2: | Администрация городского округа «поселок Палана»; Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа «посёлок Палана; |
| Участники Подпрограммы 2: | МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана»; |
| Цели Подпрограммы 2: | содействие повышению уровня комплексной благоустроенности территорий региона; |
| Задачи Подпрограммы 2: | повышение уровня благоустройства территорий городском округе «поселок Палана»; |
| Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы 2: | - общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в городском округе «поселок Палана»; - общая площадь отремонтированных придомовых проездов в городском округе «поселок Палана»; - доля реализованных проектов (мероприятий) благоустройства территорий от запланированных к реализации в течении планового года. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2: | В один этап с 2018 по 2024 год; |
| Объемы и источники бюджетных ассигнований Подпрограммы 2: | В период с 2021 по 2024 годы: Всего: 18 182,91235тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0,00000 тыс. руб.; краевой бюджет: 12 152,41100 тыс. руб., местный бюджет: 6 030,50135 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. в том числе: 2021 год – 3 926,92841 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0,00000 тыс. руб., краевой бюджет: 0,00000 тыс. руб., местный бюджет: 3 926,92841 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. 2022 год – 14 255,98394 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0,00000 тыс. руб., краевой бюджет: 12 152,41100 тыс. руб., местный бюджет: 2 103,57294 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. 2023 год – 0,00000 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0,00000 тыс. руб., краевой бюджет: 0,00000 тыс. руб., местный бюджет: 0,00000 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. 2024 год – 0,00000 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0,00000 тыс. руб., краевой бюджет: 0,00000 тыс. руб., местный бюджет: 0,00000 тыс. руб., внебюджетные источники: 0,00000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2: | обеспечение формирования единого ключевого подхода и приоритета к благоустройству территории городского округа «поселок Палана» |

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Решение задач Подпрограммы 2 достигается путем реализации следующих основных мероприятий:

1) основное мероприятие 01 «Ландшафтная организация территорий. в том числе озеленение городского округа «поселок Палана» в части мероприятий по ландшафтной организации территорий, включая мероприятия по планировке территории, разработке проектов планировки территорий, устройству газонов, обустройству откосов, газонных дорожек, площадок, альпийских горок, мостиков, озеленению (разбивка новых цветников, посадка деревьев и кустарников, установка элементов вертикального озеленения), разработке проектной документации;

б) основного мероприятия 02 «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения» в части мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, территорий объектов социальной сферы, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края, разработке проектной документации;

в) основного мероприятия 03 «Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта» в части мероприятий по ремонту и реконструкции элементов ландшафтной архитектуры - подпорных стенок, лестниц, перил, барьерных ограждений, фонтанов, расчистке и обустройству русел ручьев, озер, устройству мостиков и переходов, установке и ремонту стел, памятных знаков, архитектурных композиций, рекламных стендов, устройству декоративного освещения;

г) основного мероприятия 04 «Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений»;

д) основного мероприятия 05 «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов» в части мероприятий по устройству новых и обустройству существующих мест массового отдыха населения - парков, скверов, береговой линии бухты (пляжи, подходы к воде), благоустройство мест захоронений, территорий и ограждению объектов социальной сферы, парков, скверов, разработке проектной документации;

е) основного мероприятия 06 «Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок» в части мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок с установкой малых архитектурных форм, разработке проектной документации;

ж) основного мероприятия 07 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» в части мероприятий по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, устройству открытой или закрытой систем водоотвода, разработке проектной документации;

з) основного мероприятия 08 «Решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства» в части реализация иных мероприятий в сфере благоустройства.

| Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы номер индикатора (Таблица 2) |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 01 «Благоустройство дворовых территорий городского округа «поселок Палана» | Администрация городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2024 | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. | Повышение социальной напряженности | Показатели строк 1.1, 1.3 таблицы приложения №11 к Программе |
| 1.2 | Основное мероприятие 02 «Благоустройство общественных территорий городского округа «поселок Палана» | Администрация городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2024 | Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования. К таким территориям относятся общественные пространства муниципальных образований, которые постоянно доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. | Повышение социальной напряженности | Показатели строк 1.2, 1.3 таблицы приложения №11 к Программе |
|  | Основное мероприятие 03 «Благоустройство общественных территорий городского округа «поселок Палана», в том числе территории соответствующего назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)» | Администрация городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2024 |  | Повышение социальной напряженности | Показатели строк 1.2, 1.3 таблицы приложения №11 к Программе |
|  | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Администрация городского округа «поселок Палана» | 2018 | 2024 | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мероприятий по благоустройству общественных территорий общего пользования | Повышение социальной напряженности | Показатели строк 1.1, 1.3 таблицы приложения №11 к Программе |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 01 «Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение городского округа «поселок Палана» | Администрация городского округа «поселок Палана» | 2019 | 2024 | 1. Реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, устройству газонов, озеленению. 2. Улучшение внешнего облика городского округа «поселок Палана» | Повышение социальной напряженности | - |
| 2.2 | Основное мероприятия 02 «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения» | Администрация городского округа «поселок Палана» | 2019 | 2024 | 1. Реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий. площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей городского округа «поселок Палана» 2. Улучшение внешнего облика городского округа «поселок Палана» | Повышение социальной напряженности | Показатель строки 2.7 таблицы приложения №11 к Программе |
| 2.3 | Основное мероприятие 03 «Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта» | Администрация городского округа «поселок Палана» | 2019 | 2024 | Улучшение внешнего облика городского округа «поселок Палана» | Повышение социальной напряженности | Показатель строки 2.4 таблицы приложения №11 к Программе |
| 2.4 | Основное мероприятие 04 «Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений» | Администрация городского округа «поселок Палана» | 2019 | 2024 | Улучшение внешнего облика городского округа «поселок Палана» | Повышение социальной напряженности | Показатель строки 2.5 таблицы приложения №11 к Программе |
| 2.5 | Основное мероприятие 05 «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов» | Администрация городского округа «поселок Палана» | 2019 | 2024 | 1. Реализация мероприятий по устройству парков, скверов, береговой линии бухты, благоустройству мест захоронений, ограждению объектов социальной сферы, парков, скверов. 2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения | Повышение социальной напряженности | Показатель строки 2.6 таблицы приложения №11 к Программе |
| 2.6 | Основное мероприятие 06 «Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок» | Администрация городского округа «поселок Палана» | 2019 | 2024 | 1. Реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок. 2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения | Повышение социальной напряженности | Показатель строки 2.8 таблицы приложения №11 к Программе |
| 2.7 | Основное мероприятие 07 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского округа «поселок Палана» (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» | Администрация городского округа «поселок Палана» | 2019 | 2024 | 1. Реализация мероприятий по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. 2. Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения | Повышение социальной напряженности | Показатели строк 2.1 - 2.3 таблицы приложения №11 к Программе |
| 2.8 | Основное мероприятие 08 «Решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства» | Администрация городского округа «поселок Палана» | 2019 | 2024 | Реализация иных мероприятий в сфере благоустройства | Повышение социальной напряженности | - |

| Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Формирование комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной подпрограммы (основного мероприятия. мероприятия) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансир. | Объем бюджетных ассигнований по годам. тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | Всего | 4-й год | 5-й год | 6-й год | 7-й год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Программа | «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» | 011 014 |  |  |  | Всего | 24671.56828 | 5548.38231 | 15823.93999 | 1567.95605 | 1731.28993 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 6076.21064 | 1502.85144 | 1470.00844 | 1470.00844 | 1633.34232 |  |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 12527.36127 | 107.82043 | 12241.45428 | 89.04328 | 89.04328 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 6067.99637 | 3937.71044 | 2112.47727 | 8.90433 | 8.90433 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
| Подпрограмма 1 | «Современная городская среда в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  | Всего | 6488.65593 | 1621.45390 | 1567.95605 | 1567.95605 | 1731.28993 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 6076.21064 | 1502.85144 | 1470.00844 | 1470.00844 | 1633.34232 |  |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 374.95027 | 107.82043 | 89.04328 | 89.04328 | 89.04328 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 37.49502 | 10.78203 | 8.90433 | 8.90433 | 8.90433 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
| Основное мероприятие 01 | "Благоустройство дворовых территорий городского округа "поселок Палана" | 014 | 0503 | 12 1 01 L5550 |  | Всего | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 014 | 0503 | 12 1 01 L5550 | 244 200 | Федеральный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 014 | 0503 | 12 1 01 L5550 12 1 01 R5550 | 244 200 | Краевой бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 014 | 0503 | 12 1 01 L5550 | 244 200 | Местный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
| Основное мероприятие 02 | Благоустройство общественных территорий городского округа "поселок Палана" | 014 | 0503 | 12 1 02 L5600 | 244 | Всего | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 014 | 0503 | 12 1 02 L5600 | 244 | Федеральный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 014 | 0503 | 12 1 02 L5600 | 244 | Краевой бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 014 | 0503 | 12 1 02 L5600 | 244 | Местный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
| Основное мероприятие 03 | "Благоустройство общественных территорий городского округа "поселок Палана", в том числе территории соответствующего назначения (площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)" | 014 | 0503 |  |  | Всего | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 014 | 0503 | 12 1 03 40060 | 244 200 | Краевой бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 014 | 0503 | 12 1 03 R5600 | 244 200 | Краевой бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 014 | 0503 | 12 1 03 S1190 | 244 200 | Местный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
| Региональный проект | Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 011 | 0503 | 12 1 F2 55550 | 244 | Всего | 6488.65593 | 1621.45390 | 1567.95605 | 1567.95605 | 1731.28993 |  |
|  |  | 011 | 0503 | 12 1 F2 55550 | 244 | Федеральный бюджет | 6076.21064 | 1502.85144 | 1470.00844 | 1470.00844 | 1633.34232 |  |
|  |  | 011 | 0503 | 12 1 F2 55550 | 244 | Краевой бюджет | 374.95027 | 107.82043 | 89.04328 | 89.04328 | 89.04328 |  |
|  |  | 011 | 0503 | 12 1 F2 55550 | 244 | Местный бюджет | 37.49502 | 10.78203 | 8.90433 | 8.90433 | 8.90433 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  | Всего | 18182.91235 | 3926.92841 | 14255.98394 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 12152.41100 | 0.00000 | 12152.41100 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 6030.50135 | 3926.92841 | 2103.57294 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
| Основное мероприятие 01 | «Ландшафтная организация территорий. в том числе озеленение городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  | Всего | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
| Основное мероприятие 02 | «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения» | 11 | 0503 |  |  | Всего | 1721.08283 | 0.00000 | 1721.08283 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 011 | 0503 | 12 2 02 40060 | 244 | Краевой бюджет | 1204.75800 | 0.00000 | 1204.75800 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 011 | 0503 | 12 2 02 S1190 | 244 | Местный бюджет | 516.32483 | 0.00000 | 516.32483 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
| Основное мероприятие 03 | «Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта» | 014 | 0503 | 12 2 03 00000 | 244 | Всего | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 014 | 0503 | 12 2 03 40060 | 244 | Краевой бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 014 | 0503 | 12 2 03 S1190 | 244 | Местный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
| Основное мероприятие 04 | «Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров» | 011 | 0503 | 12 2 04 R5760 | 244 | Всего | 1353.79000 | 0.00000 | 1353.79000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 011 | 0503 | 12 2 04 40060 | 244 | Краевой бюджет | 947.65300 | 0.00000 | 947.65300 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 011 | 0503 | 13 2 04 R5760 | 245 | Краевой бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 011 | 0503 | 12 2 04 S1190 | 244 | Местный бюджет | 406.13700 | 0.00000 | 406.13700 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
| Основное мероприятие 05 | «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения. а также ремонт. устройство территорий и ограждений объектов социальной сферы. парков. скверов» | 011 | 0503 | 12 2 05 11150 | 244 | Всего | 3926.92841 | 3926.92841 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 011 | 0503 | 12 2 05 11150 | 244 | Местный бюджет | 3926.92841 | 3926.92841 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
| Основное мероприятие 06 | «Устройство. проектирование. восстановление детских и других придомовых площадок» | 014 | 0503 | 12 2 06 00000 | 244 | Всего | 70.00000 | 0.00000 | 70.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 014 | 0503 | 12 2 06 40060 | 244 | Краевой бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 014 | 0503 | 12 2 06 S1190 | 244 | Местный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 011 | 0503 | 12 2 06 11150 | 244 | Местный бюджет | 70.00000 | 0.00000 | 70.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
| Основное мероприятие 07 | «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» | 011 |  |  |  | Всего | 11111.11111 | 0.00000 | 11111.11111 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 011 | 0409 | 12 2 07 40060 | 244 | Краевой бюджет | 10000.00000 | 0.00000 | 10000.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 011 | 0503 | 12 2 07 40060 | 244 | Краевой бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 011 | 0409 | 12 2 07 S1190 | 244 | Местный бюджет | 1111.11111 | 0.00000 | 1111.11111 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 011 | 0503 | 12 2 07 S1190 | 244 | Местный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 011 | 0409 | 12 2 07 11100 | 244 | Местный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
| Основное мероприятие 08 | «Решение иных вопросов местного значения в сфере благоустройства» | 011 | 0503 |  |  | Всего | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 011 | 0503 | 12 2 08 40060 | 244 | Краевой бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  | 011 | 0503 | 12 2 08 S1190 | 244 | Местный бюджет | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |  |

|  | Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |
| --- | --- |

Порядок

накопления и расходования средств заинтересованных лиц

для реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных территорий

1. Общие положения

  - Настоящий Порядок регламентирует процедуру накопления и расходования средств заинтересованных лиц, предусмотренных для реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов и общественных территорий городского округа «посёлок Палана», а также устанавливает порядок и форму трудового и финансового участия граждан в выполнении программных мероприятий.

  - Под заинтересованными лицами понимаются управляющие организации и товарищества собственников жилья, многоквартирные дома которых подлежат благоустройству, а также собственники и пользователи общественных территорий

  - Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского округа «поселок Палана».

  - Под формой финансового участия понимается доля добровольного финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

2. Порядок трудового участия заинтересованных лиц

2.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» (далее – муниципальная программа) и определяет условия участия в трудовой (неденежной) форме собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (далее - заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

2.2. Трудовое участие заинтересованных лиц производится в виде неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации и навыков, специальных допусков, лицензий как, например:

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

2.3. Решение о трудовом участии с обязательным указанием видов работ принимается на общем собрании собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, при выборе дворовой территории для включения в муниципальную программу и должно быть отражено в протоколе общего собрания.

2.4. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены:

- отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц;

- отчет Совета многоквартирного дома;

- отчет лица, управляющего многоквартирным домом.

К отчетам могут представляться фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц, которые могут размещаться в средствах массовой информации, социальных сетях, сети Интернет.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

3. Порядок финансового участия заинтересованных лиц

3.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется органом местного самоуправления городского округа «посёлок Палана».

4. Условия аккумулирования и расходования денежных средств

4.1. Денежные средства заинтересованных лиц, собранные на реализацию мероприятий дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, зачисляются на специализированный лицевой банковский счет управляющей компании, товарищества собственников жилья или лица, уполномоченного собственниками жилых помещений многоквартирного жилого дома (далее - уполномоченного лица).

4.2. Уполномоченные лица заключают договоры от имени заинтересованных лиц, с определенными на конкурсной основе подрядными организациями, в которых определяются порядок и сумма оплаты за выполненные работы по благоустройству дворовых территорий.

Объем денежных средств на благоустройство дворовой территории определяется сметным расчетом по государственным сметным нормативам.

4.3. Оплата за выполненные работы по благоустройству дворовых территорий осуществляется после исполнения работ по благоустройству дворовой территории.

4.4. Уполномоченные лица обеспечивают учет денежных средств, поступающих от заинтересованных лиц для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

4.5. Уполномоченные лица обеспечивают ежемесячное обнародование в разделе «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» официального интернет - сайта Администрации городского округа «поселок Палана» данных о поступивших и израсходованных денежных средствах для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

4.6. Аккумулирование и расходование денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным лицом в целях финансирования мероприятий перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в состав дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

4.7. Уполномоченные лица осуществляют расчет с подрядными организациями, после приемки выполненных работ по актам приемки работ приемочной комиссией.

Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется путем подписания акта приемки работ приемочной комиссией в составе представителей уполномоченного лица, подрядной организации, собственников помещений многоквартирных домов и организации, осуществляющей строительный контроль.

5. Контроль за соблюдением условий порядка

5.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным лицом и Администрацией городского округа «поселок Палана» в соответствии с бюджетным законодательством.

5.2. Уполномоченное лицо обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

в городском округе «поселок Палана»

Порядок

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в

городском округе «поселок Палана»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома (далее - дворовой территории), расположенного на территории городского округа «поселок Палана», а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского округа «поселок Палана» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн – проектом благоустройства дворовой территории (далее - дизайн-проект) понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, представленный в виде планов и (или) объемной трехмерной модели, в художественном или цифровом исполнении с приложением фотографий, отображающих существующее и предполагаемое состояние дворовой территории, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Дизайн-проект также должен включать в себя сметную документацию.

1.3. Уполномоченным подразделением органа местного самоуправления по разработке и обсуждению дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включённых в муниципальную программу, является отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа «поселок Палана».

2. Разработка, обсуждение, согласование и утверждение дизайн - проекта

2.1. Дизайн – проект благоустройства дворовой территории выполняется в графической и текстовой форме, с приложением сметного расчета стоимости выполняемых работ.

2.2. Дизайн - проект благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов разрабатывается в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, правилами землепользования городского округа «посёлок Палана», правилами благоустройства и содержания территории городского округа «посёлок Палана, а также действующими строительными и санитарными нормами и правилами, техническими условиями ресурсоснабжающих организаций и инженерно технических служб.

2.3. Администрацией городского округа «посёлок Палана» принимается решение о начале разработки дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, сроках его общественного (публичного) обсуждения, о составе комиссии по оценке дизайн-проекта, о времени и месте работы оценочной комиссии.

2.4. Решение о начале разработки дизайн-проекта благоустройства дворовой территории размещается на официальном интернет-сайте органа местного самоуправления www.palana.org для общественного (публичного) обсуждения.

2.5. Разработка дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории.

2.6. При подготовке дизайн - проекта благоустройства дворовой территории выполняются следующие действия:

- проведение визуального осмотра дворовой территории;

- определение участков территории двора, несущих определенную функциональную нагрузку: существующие парковки, детская площадка, зона отдыха, контейнерная площадка и т.д.;

- разделение дворовой территории на участки (функциональные зоны) с учетом: удобства использования участков, взаимосвязи с функциональными зонами, пешеходными коммуникациями (тротуарами, дорожками, тропинками, пандусами, лестницами), с учетом развития объекта благоустройства (двора);

- предварительный выбор возможных к применению типов покрытий, освещения, озеленение и т.д.;

- уточнение размещения на дворовой территории элементов благоустройства, исходя из требований функциональных зон (ограждения, урны, скамьи, игровое и спортивное оборудование, опоры дворового освещения, озеленение, и т.д.);

- уточнение размеров и площадей функциональных зон, видов покрытий;

- подготовка графического материала.

- подготовка ведомости объемов работ и материалов;

- подготовка сметного расчета на работы по благоустройству дворовой территории.

2.7. Результат разработки дизайн-проекта оформляется протоколом о принятии дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории, включенной в адресный перечень дворовых территорий в соответствии с приложением №5 муниципальной программы.

2.8. В соответствии с протоколом, Администрация городского округа «поселок Палана» принимает решение об утверждении дизайн-проекта.

|  | Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |
| --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

| № п/п | Наименование улицы | Номер дома | Срок реализации мероприятий по благоустройству |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |
| --- | --- |

Порядок

инвентаризации дворовых территорий

1. Общие положения

1.1. Инвентаризация дворовых территорий проводится в целях оценки их состояния и определения дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве.

2. Порядок проведения инвентаризации дворовых территорий

2.1. Инвентаризация дворовых территорий проводится муниципальной инвентаризационной комиссией (далее в настоящем Порядке - Комиссия), созданной в городском округе «поселок Палана».

2.2. Состав, полномочия Комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется муниципальным правовым актом.

2.3. По итогам проведения инвентаризации дворовой территории и натурного обследования дворовой территории, в том числе расположенных на ней элементов, Комиссией составляется паспорт благоустройства дворовой территории (далее в настоящем Порядке - Паспорт) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.4. По итогам проведения инвентаризации всех дворовых территорий составляется адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве.

3. Порядок разработки, утверждения, актуализации Паспорта

3.1. Паспорта разрабатываются на все дворовые территории муниципального образования, в том числе в случае образования новой дворовой территории, разделения существующей дворовой территории на несколько дворовых территорий, объединения нескольких дворовых территорий, и утверждаются муниципальными правовыми актами.

3.2. Границы дворовых территорий, на которые разрабатываются Паспорта, устанавливаются Администрацией городского округа «поселок Палана» с учетом следующих особенностей:

1) не допускается пересечение границ дворовых территорий, указанных в Паспортах;

2) не допускается установление границ дворовых территорий, указанных в Паспортах, приводящее к образованию бесхозяйных объектов.

3.3. Актуализация Паспорта проводится в случае изменения данных о дворовой территории и расположенных на ней элементах, указанных в Паспорте, по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.

Приложение

к Порядку инвентаризации

дворовых территории

Паспорт

благоустройства дворовой территории

по состоянию на ________________

1. Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Адрес многоквартирного жилого дома* |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)* |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная)** |  |

* при образовании дворовой территории земельными участками нескольких многоквартирных домов в пунктах 1.1 и 1.2 указываются данные для каждого многоквартирного дома.

** благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика территории благоустройства

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Требует ремонта дорожное покрытие | да/нет |  |  |
| 2.2 | Наличие парковочных мест | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.4 | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.5 | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 2.6 | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - достаточность | да/нет |  |  |
| 2.7 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на ____ л.

Дата проведения инвентаризации: "____" __________________ 20____ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

|  | / |  | / |
| --- | --- | --- | --- |
| (Ф.И.О, должность) |  | (подпись) |  |
|  | / |  | / |
| (Ф.И.О, должность) |  | (подпись) |  |
|  | / |  | / |
| (Ф.И.О, должность) |  | (подпись) |  |
|  | / |  | / |
| (Ф.И.О, должность) |  | (подпись) |  |

|  | Приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |
| --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству

| № п/п | Наименование общественной территории | Площадь благоустройства, тыс. кв.м. | Виды работ, планируемых к выполнению | Срок реализации мероприятий по благоустройству |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

|  | Приложение № 8 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |
| --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией городского округа «поселок Палана»

| № п/п | Наименование объекта | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования (или фактическое использование) | Площадь, кв.м. | Адресный ориентир | Собственник (правообладатель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 9 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |
| --- | --- |

Порядок

инвентаризации территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

1. Общие положения

1.1. Инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в целях оценки их состояния и определения территорий, нуждающихся в благоустройстве.

2. Порядок проведения инвентаризации территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

2.1. Инвентаризация территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводится муниципальной инвентаризационной комиссией (далее в настоящем Порядке - Комиссия), созданной в городском округе «поселок Палана».

2.2. Состав, полномочия Комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется муниципальным правовым актом.

2.3. По итогам проведения инвентаризации территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и натурного обследования указанных территорий, в том числе расположенных на них элементов, Комиссией составляется паспорт благоустройства территории индивидуальной жилой застройки и территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее в настоящем порядке - Паспорт) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.4. По итогам проведения инвентаризации всех территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в муниципальном образовании составляется адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве.

3. Порядок разработки, утверждения, актуализации Паспорта

3.1. Паспорта разрабатываются на все территории индивидуальной жилой застройки и территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в муниципальном образовании, в том числе в случае образования новой территории индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, разделения существующих территорий на несколько, объединения нескольких территорий, и утверждаются муниципальными правовыми актами.

3.2. Границы территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на которые разрабатываются Паспорта, устанавливаются Администрацией городского округа «поселок Палана» с учетом следующих особенностей:

1) не допускается пересечение границ территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в Паспортах;

2) не допускается установление границ территорий индивидуальной жилой застройки и территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в Паспортах, приводящее к образованию бесхозяйных объектов.

3.3. Актуализация Паспорта проводится в случае изменения данных о территории индивидуальной жилой застройки и территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и расположенных на ней элементах, указанных в Паспорте, по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.

Приложение

к Порядку инвентаризации территорий

индивидуальной жилой застройки и территорий

в ведении юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей

Паспорт

благоустройства территории индивидуальной жилой застройки и территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

по состоянию на _________________

1. Общие сведения о территории благоустройства

| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование (вид) территории |  |
| 1.2 | Адрес местонахождения территории |  |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка; кадастровый номер индивидуального жилого дома |  |
| 1,4 | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. |  |
| 1.5 | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/неблагоустроенная)* |  |
| 1.7 | Соответствие внешнего вида индивидуального жилищного строительства правилам благоустройства |  |

* благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Требует ремонта дорожное покрытие | да/нет |  |  |
| 2.2 | Наличие парковочных мест | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие достаточного освещения территории | да/нет |  |  |
| 2.4 | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.6 | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного оформления) | да/нет |  |  |
| 2.7 | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - достаточность | да/нет |  |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: "____" __________________ 20____ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

|  | / |  | / |
| --- | --- | --- | --- |
| (Ф.И.О, должность) |  | (подпись) |  |
|  | / |  | / |
| (Ф.И.О, должность) |  | (подпись) |  |
|  | / |  | / |
| (Ф.И.О, должность) |  | (подпись) |  |
|  | / |  | / |
| (Ф.И.О, должность) |  | (подпись) |  |

|  | Приложение № 10 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |
| --- | --- |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

Минимальный перечень

| Урна |  |
| --- | --- |
| Лавка |  |
| Скамья |  |
| Уличное освещение |  |

Дополнительный перечень

| Беседка |  |
| --- | --- |
| Качели-балансир |  |
| Карусель |  |
| Балансир |  |
| Горка |  |
| Детская площадка (комплекс) |  |
| Детская площадка (игровой комплекс) |  |
| Спортивная площадка (комплекс) |  |
| Уличный спортивный тренажер |  |
| Уличный спортивный тренажер |  |

| Приложение № 11 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения индикаторов (показателей) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы | 1-й год реализации 2018 | 2-й год реализации 2019 | 3-й год реализации 2020 | 4-й год реализации 2021 | 5-й год реализации 2022 | 6-й год реализации 2023 | 7-й год реализации 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в городском округе «поселок Палана» | % | - | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 1.2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в городском округе «поселок Палана» | % | - | 22 | 24 | 26 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городском округе «поселок Палана» | % | - | 6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в городском округе «поселок Палана», всего | км | - | - | 1,36 | 0,66 | 0 | 0,06 | 0,1 | 0,1 |
| 2.2 | Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в городском округе «поселок Палана, всего | м2 | - | - | 8154 | 3972 | 0 | 360 | 600 | 600 |
| 2.3 | Общая площадь отремонтированных придомовых проездов в городском округе «поселок Палана», всего | м2 | - | - | 0,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Общее количество восстановленных элементов архитектуры ландшафта | шт | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.5 | Общее количество обустроенных площадок накопления ТКО | шт | - | - | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2.6 | Общее количество обустроенных мест массового отдыха населения | шт | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 2.7 | Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения в городском округе «поселок Палана» | км | - | - | - | - | - | 0,18 | 0,4 | - |
| 2.8 | Общее количество обустроенных детских площадок | шт | - | - | 13 | - | - | - | - | - |

| Приложение № 12 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |
| № п/п | Вид муниципального правового акта | Основные положения муниципального правового акта | Ответственный исполнитель (исполнители) | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Разработка муниципальных правовых актов в целях правого регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрено |  |  |  |

|  | Приложение № 13 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» на очередной финансовый год |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|  |  |  | начала реализации мероприятия, основного мероприятия подпрограммы | окончания реализации мероприятия, основного мероприятия подпрограммы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городском округе «поселок Палана» | Администрация городского округа «посёлок Палана» | январь 2022 | декабрь 2022 |  |
| 1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Администрация городского округа «посёлок Палана» | январь 2022 | декабрь 2022 | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мероприятий по благоустройству общественных территорий общего пользования |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории городского округа «поселок Палана» | Администрация городского округа «посёлок Палана» | январь 2022 | декабрь 2022 |  |
| 2.1 | Основное мероприятия 02 «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения» | Администрация городского округа «посёлок Палана» | январь 2022 | декабрь 2022 | 1. Реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий. площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей городского округа «поселок Палана» 2. Улучшение внешнего облика городского округа «поселок Палана» |
| 2.2 | Основное мероприятие 04 «Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных учреждений» | Администрация городского округа «посёлок Палана» | январь 2022 | декабрь 2022 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 06 «Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок» | Администрация городского округа «посёлок Палана» | январь 2022 | декабрь 2022 | 1. Реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок. 2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения |
| 2.4 | Основное мероприятие 07 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования городского округа «поселок Палана» (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» | Администрация городского округа «посёлок Палана» | январь 2022 | декабрь 2022 | 1. Реализация мероприятий по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. 2. Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения |

| Приложение № 14 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объёма услуги (выполнения работы) | Значение показателя объёма муниципальной услуги (выполнения работы) |  |  | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |  |  |
|  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы) и её содержание: | Предоставление муниципальных услуг не предусмотрено |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель объёма муниципальной услуги (выполнения работы): | Не установлено |  |  |  |  |  |

| Приложение № 15 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов капитального строительства, объектов инвестиций муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и местонахождение объекта | Проектная мощность | Сроки строительства (реализации проекта) (годы) |  | Наличие утвержденной проектно-сметной документации (ПСД) | Сметная стоимость (тыс. руб.) |  | Остаток на 1 января года начала реализации Программы (тыс. руб.) |  |
|  |  | Начало (реализации проекта) строительства | Окончание (реализации проекта) строительства |  | В ценах, утвержденных в ПСД | В ценах года начала | В ценах, утвержденных в ПСД | В ценах года начала реализации Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объекты капитального строительства отсутствуют | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Приложение № 16 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень контрольных событий, реализации основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Ответственный исполнитель (исполнитель), участник | Реализация контрольных событий (в количественном выражении) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1-й год реализации (2018) | 2-й год реализации (2019) | 3-й год реализации (2020) | 4-й год реализации (2021) | 5-й год реализации (2022) | 6-й год реализации (2023) | 7-й год реализации (2024) |  |
| Формирование комфортной городской среды в городском округе «поселок Палана» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прием предложений граждан по участию в Программе. | Администрация городского округа «посёлок Палана» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.2 | Общественное обсуждение по итогам сбора предложений и утверждение дворовых территорий с перечнем мероприятий для реализации в рамках Программы | Администрация городского округа «посёлок Палана» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.3 | Утверждение общественной комиссией дворовых территорий с перечнем мероприятий для реализации в рамках Программы | Администрация городского округа «посёлок Палана» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.4 | Заключение контрактов на благоустройство дворовых территорий. | Администрация городского округа «посёлок Палана» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.5 | Выполнение работ по благоустройству | МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.6 | Приемка выполненных работ | Администрация городского округа «посёлок Палана» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Прием предложений граждан по участию в Программе. | Администрация городского округа «посёлок Палана» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.2 | Общественное обсуждение по итогам сбора предложений и утверждение общественных территорий с перечнем мероприятий для реализации в рамках Программы. | Администрация городского округа «посёлок Палана» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.3 | Утверждение общественной комиссией общественных территорий с перечнем мероприятий для реализации в рамках Программы | Администрация городского округа «посёлок Палана» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.4 | Заключение контрактов на благоустройство общественных территорий. | Администрация городского округа «посёлок Палана» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.5 | Выполнение работ по благоустройству | МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2.6 | Приемка выполненных работ | Администрация городского округа «посёлок Палана» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. Благоустройство городских парков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Прием предложений граждан по участию в Программе. | Администрация городского округа «посёлок Палана» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.2 | Общественное обсуждение по итогам сбора предложений, утверждение перечня мероприятий для реализации в рамках Программы. | Администрация городского округа «посёлок Палана» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.3 | Утверждение общественной комиссией перечня мероприятий для реализации в рамках Программы. | Администрация городского округа «посёлок Палана» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.4 | Заключение контрактов на благоустройство городского парка. | Администрация городского округа «посёлок Палана» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.5 | Выполнение работ по благоустройству. | МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3.6 | Приемка выполненных работ | Администрация городского округа «посёлок Палана» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |