Камчатский край

Администрация городского округа «поселок Палана»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2022  № 217

Об утверждении программы проведения проверок теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «поселок Палана» по оценке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

- В целях своевременной и качественной подготовки объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов и в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения проверок теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «поселок Палана» по оценке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов согласно приложению 1.

2. Создать комиссию по проведению проверок теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «поселок Палана» по оценке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов.

3. Утвердить состав комиссии по проведению проверок теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «поселок Палана» по оценке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов согласно приложению 2.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня его обнародования.

| Глава городского округа «поселок Палана» | И.О. Щербаков |
| --- | --- |

Приложение 1 к постановлению Администрации городского округа «поселок Палана» от 20.06.2022 № 217

Программа

проведения проверок теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «поселок Палана» по оценке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

1. Перечень объектов, подлежащих проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022 -2023 годов на территории городского округа «поселок Палана», сроки проведения проверки

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации: МУП «Горсети | с 01.07.2022 по 15.09.2022 | В соответствии с приложением 1 к Программе |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. | Муниципальные и государственные учреждения: МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Палана»; МКДОУ №1 «Детский сад «Рябинка»; МКДОУ № 2 детский сад «Солнышко»; Филиал № 1 ГУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер»; КГПОБУ «Паланский колледж»; КГБУ СШ «Палана»; Администрация городского округа «поселок Палана»; Филиал ГБОУ СПО «Камчатский медицинский колледж» в пгт Палана; КГБУ «Центр содействия развитию семейных форм устройства «Эчган»; МАУ «Центр культуры и досуга»; МБУК «Корякская центральная библиотека им. К. Кеккетына»; ГБУЗ «Корякская окружная больница»; КГБУ КК ЦДТМ «Школьные годы»; КГБУ «Корякский ЦНТ»; КГБУ «Корякский окружной краеведческий музей»; КГБУ ДО «Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского» | с 01.07.2022 по 15.09.2022 | В соответствии с приложением 2 к Программе |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. | Многоквартирные жилые дома: ул. имени Г.И. Чубарова: № 1, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20; ул. имени Владимир Ильича Ленина: № 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 23; ул. Обухова: № 1, 2, 2а, 3, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33; ул. имени 50-летия Камчатского комсомола: № 1 «А», 3, 4, 6, 7; ул. Поротова: № 6 «А», 6 «Б», 6 «В», 8, 15 «А», 33, 35; ул. Комсомольская: № 2; ул. Совхозная: № 9; ул. Космонавтов: № 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 9; пер. Строительный: № 12; пер. Пролетарский: № 10, 12, 14; ул. Гиля: № 4, 5, 6, 7, 9, 14, 16, 18, 20; ул. имени Георгия Игнатьевича Бекерева: № 18, 22. | с 01.07.2022 по 15.09.2022 | В соответствии с приложением 2 к Программе |

2. Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, подлежащих проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов на территории городского округа «поселок Палана», сроки проведения проверки

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. 1.2. | Теплоснабжающая организация МУП «Горсети»: Котельная «Центральная» Котельная «Совхозная» | с 01.07.2022 по 15.09.2022 | В соответствии с приложением 1 к Программе |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 2.16. 2.17. 2.18. 2.19. 2.20 2.21 2.22. 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 | Теплосетевая организация МУП «Горсети»: Тепловые сети от ТК «ТП-1» до ТК «50 лет КК», L=300 м в 2 трубы D=159 мм; Тепловые сети от ТК «ТП-1» до ТК «Обухова 5», L=270 м в 2 трубы D=108 мм; Тепловые сети от ТК «ТП-1» до ТК «Обухова 25», L=100 м в 2 трубы D=108 мм; Подводы к жилым домам № 6, 8 по улице имени Владимира Ильича Ленина; Подводы к жилым домам № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25 по улице Обухова; Тепловые сети от ТК «1» до ТК «7 Администрация КАО», L=636 м в 4 трубы D=325мм, D=250 мм; Тепловые сети от ТК «7 Администрация КАО» до ТК «Кинотеатр», L=230 м в 4 трубы D=250мм, D=159 мм; Тепловые сети от ТК «1» до ТК «ГТРК», L=572 м в 4 трубы D=108мм, D=159 мм; Тепловые сети от ТК «1» до ТК «БПК», L=250 м в 4 трубы D=108мм; Подвод к жилому дому № 2 «А» по улице Обухова; Подводы к жилым домам № 13, 15 «А» по улице Поротова; Подводы к жилым домам № 1, 1 «А», 4, 6 по улице имени 50-летия Камчатского комсомола; Подводы к гаражу МУП «Горсети», зданию филиала № 1 ГУЗ «Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер»; Тепловые сети от ТК «Рынок» до ТК «ТП -1», L=300 м в 4 трубы D=159мм; Тепловые сети от ТК «6а» до ТК «Ленина 23», L=270 м в 4 трубы D=108мм; Тепловые сети от ТК «6б» до ТК «Пролетарский 9», L=100 м в 2 трубы D=76мм; Подводы к жилым домам № 5, 7, 10, 13, 15, 17, 19, 23 по улице имени Владимира Ильича Ленина; к жилым домам № 9, 11 по пер. Пролетарский D= 50 мм, D= 40 мм; Тепловые сети от ТК «1» до ТК «Школа», L=593 м в 4 трубы D=159 мм, D=108мм; Тепловые сети от ТК «1б» до ТК «Солнышко», L=118 м в 4 трубы D=76 мм, D=50мм; Тепловые сети от ТК «Школа» до ТК «Аптека», L=208 м в 2 трубы D=108 мм, D=76мм; Подводы к жилым домам № 6, 8, 10 по улице Поротова; зданиям КГБУ «Корякский окружной краеведческий музей», МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Палана», КГБУ ДО «Корякская школа искусств им. Д.Б. Кабалевского», МАУ «Центр культуры и досуга»; ГУП «Окружная аптека», D=50 мм; Тепловые сети от ТК «ТП1» до ТК «50 лет КК», L=300 м в 2 трубы D=159 мм; Тепловые сети от ТК «ТП1» до ТК «Обухова5», L=270 м в 2 трубы D=108 мм; Тепловые сети от ТК «ТП1» до ТК «Обухова 25», L=100 м в 2 трубы D=108 мм; Подводы к жилым домам № 6,8 по улице имени Владимира Ильича Ленина, № 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25 по улице имени 50-летия Камчатского комсомола; Тепловые сети от ТК «ТП2» до ТК «Поликлиника», L=200 м в 4 трубы D=108 мм, D= 76мм; От ТК «ТП2» до ТК «Больница» L=200 м в 4 трубы D=108 мм; Подводы к жилым домам: № 8, 10 по пер. Пролетарский; № 27, 29, 33 по ул. Обухова; № 3 по ул. имени Владимира Ильича Ленина; № 3, 5, 8 по ул. имени Г.И. Чубарова; здания УМВД, здание и общежитие КГПОБУ «Паланский колледж»; горнолыжная база КГБУ СШ «Палана»; здание ФСБ, здание Администрации городского округа «поселок Палана» D= 76 мм D=50 мм; Тепловые сети от ТК «Кинотеатр» до ТК «Рябинка», L=240 м в 4 трубы D=219 мм, D= 159мм; Тепловые сети от ТК «Рябинка» до ТК «Тп2», L=230 м в 4 трубы D=159 мм; Подводы к жилым домам № 6, 7, 9, 14, 16, 18, 20 по ул. Гиля; № 33, 35 по ул. Поротова; № 10, 12, 14 по пер. Пролетарский; № 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 по ул. имени Г.И. Чубарова и к зданию детского сада «Рябинка | с 01.07.2022 по 15.09.2022 | В соответствии с приложением 1 к Программе |

Приложение 1

к Программе проведения проверки теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей тепловой

энергии городского округа «поселок Палана»

к отопительному периоду 2022-2023 годов

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих

и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимым для производства работ оснащением;

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия теплоснабжающих, электроснабжающих, топливоснабжающих и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, тепло снабжающими и тепло сетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

В случае несоблюдения требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10  настоящего приложения, в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется Акт, с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний.

Приложение 2

к Программе проведения проверки теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и потребителей тепловой

энергии городского округа «поселок Палана»

к отопительному периоду 2022-2023 годов

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

В случае несоблюдения требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего приложения, в отношении потребителей тепловой энергии составляется Акт, с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний.

Приложение 3 к постановлению Администрации городского округа «поселок Палана» от ___________ № __________

Состав комиссии по проведению проверок теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа «поселок Палана» по оценке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Лосев Максим Петрович | - начальник отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа «поселок Палана» |
| Члены комиссии: |  |
| Егорова Людмила Анатольевна | - начальник мобилизационного отдела Администрации городского округа «поселок Палана» (по согласованию); |
| Ульянов Андрей Андреевич | - заместитель начальника отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа «поселок Палана» |